Odstraněni stavby

Kulturni dům Chrastava

Stavebnik(investor): Město Chrastava

Zastoupený: Ing. Michaelem Canovem – starostou města

Harmonogram prací demolice KD v  Chrastavě:

- Převzetí objektu a zahájení demoličních prací 15. 4. 2013

- Bourací práce demoličním bagrem v termínu 15. 4. - 22. 4. 2013

- Předrcení materiálu po demolici objektu a odvážení recyklátu a ostatních odpadů v termínu 23. 4. - 24. 5. 2013.

- Ukončení prací 24. 5. 2013

S pozdravem            Jan Peroutka                                         Mgr.LeoHannsmann

jednatel společnosti                              obchodní manažer

tel: 606 606 222                                    tel: 725 38 92 91